# Documento de Alcance de Calidad — EventHub

Este documento define qué se prueba en EventHub, con qué criterio y con qué límites; adaptado al proyecto de automatización en su fase inicial (testing manual).

# Control del documento

| Parámetro | Detalle |
| --- | --- |
| Código | QA-OCT-07102026 |
| Proyecto | EventHub (Rahul Shetty Academy) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 07-oct-2026 |
| Autor | Arturo López Manrique |
| Revisor | Instructor / Líder Técnico |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Uso académico |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 06-oct-2026 | Arturo López Manrique | Borrador inicial adaptado del modelo |
| 1.0 | 07-oct-2026 | Arturo López Manrique | Versión emitida para revisión |

# 1. Propósito y objetivo de calidad

Este documento delimita qué se va a probar en EventHub, qué queda fuera y con qué criterios se considera terminado el trabajo de pruebas.

Objetivo de calidad: Verificar que un cliente pueda registrarse, buscar eventos disponibles, crear nuevos eventos, reservar tickets y consultar sus reservas efectuadas de forma exitosa y sin errores.

# 2. Sistema bajo prueba

EventHub es una plataforma orientada a la gestión y participación en eventos. Se probará sobre el entorno de pruebas proporcionado.

- Nombre: EventHub

- URL de la aplicación: https://eventhub.rahulshettyacademy.com/

- Roles de usuario: Cliente

- Documentación de la API: https://api.eventhub.rahulshettyacademy.com/api/docs/

# 3. Alcance de las pruebas

Se priorizan los módulos core del negocio relacionados a la gestión de eventos, creación de cuentas y reservas.

## Dentro del alcance

- M01: Registro y Creación de usuario (Prioridad Alta) - Crear cuenta de cliente y validar acceso.

- M02: Búsqueda de eventos disponibles (Prioridad Alta) - Listado, filtros y búsqueda de eventos activos.

- M03: Creación de evento (Prioridad Alta) - Flujo completo de registro de un nuevo evento en la plataforma.

- M04: Reserva de tickets (Prioridad Alta) - Proceso para que un usuario reserve un ticket de un evento.

- M05: Consulta de reservas hechas (Prioridad Media) - Verificación del historial de reservas del usuario.

## Fuera del alcance

- Pruebas automatizadas (para esta primera fase, el enfoque será 100% manual).

- Pruebas de carga, estrés y rendimiento.

- Pruebas de seguridad avanzadas.

- Compatibilidad en múltiples navegadores y dispositivos móviles (se probará en desktop estándar).

- Funcionalidades ajenas a los eventos, reservas y gestión de usuario.

# 4. Tipos y niveles de prueba aplicables

- Funcional (Sistema): M01 a M05. Casos manuales diseñados con particiones de equivalencia y valores límite.

- Funcional (Integración): M03, M04, M05. Verificar que al reservar o crear, la información persista y se refleje en consultas.

- Funcional (Aceptación): Flujos end-to-end de un usuario cliente creando un evento y reservando.

- Exploratoria (Sistema): Sesiones estructuradas para validar comportamientos de UI.

# 5. Entorno, herramientas y datos de prueba

- Ambiente de pruebas: Sitio público/entorno de QA (https://eventhub.rahulshettyacademy.com/).

- Navegador: Chrome o Edge.

- Control de versiones: GIT y GitHub.

- Gestión de tareas: Tablero Kanban en GitHub Projects o Trello.

- Gestión de casos y defectos: Jira o TestRail.

- Evidencias: Capturas y grabaciones guardadas en la carpeta evidencias/ del repositorio.

- Datos de prueba:

  - Rol: Cliente.

  - Cuentas: Se generarán dinámicamente mediante el módulo M01 (Creación de usuario).

# 6. Criterios de entrada y de salida

## Criterios de entrada

- El entorno EventHub responde y las APIs documentadas están disponibles.

- Documento de alcance revisado y aprobado.

- El repositorio y el tablero de tareas están creados.

## Criterios de salida

- Se cubrió el 100% de los casos de prueba planificados para los módulos M01 a M05.

- Se registraron, documentaron y gestionaron los defectos encontrados durante la ejecución.

- No quedan bloqueantes o defectos críticos sin reportar.

# 7. Riesgos y supuestos

- R01: Otros usuarios interactúan en el mismo entorno público alterando la data.

  - Mitigación: Utilizar convenciones de nombres únicos y basarse en las cuentas propias creadas.

- Supuesto: La documentación de la API se mantiene alineada con las versiones desplegadas en el front-end.

# 8. Roles y responsabilidades

- QA (Autor): Diseñar estrategia, escribir casos manuales, ejecutar las pruebas y reportar defectos.

- Líder de QA: Revisión de avance, validación de criterios de salida.

# 9. Entregables y cronograma (Fase 1)

- Semana 1: Repositorio inicial, plan de pruebas y documento de alcance de calidad (Este documento).

- Semana 2: Documento de casos de prueba manuales, abarcando M01 a M05.

- Semana 3: Ejecución al 100% de los casos, matriz de trazabilidad y reporte de defectos.

# 10. Referencias

- EventHub App: https://eventhub.rahulshettyacademy.com/

- Documentación API EventHub: https://api.eventhub.rahulshettyacademy.com/api/docs/